**สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)**

# OFFICE OF PUBLIC SECTOR ANTI – CORRUPTION COMMISSION ( PACC)

**คู่มือการปฏิบัติงาน**

**ตามโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต**

**กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ**

**ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน**

[](https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqxISPjrzbAhXErI8KHaQBDTwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/ldd.go.th/photos/a.705366779591463.1073741825.705366366258171/1349270021867799/?type=3&comment_tracking=%7b%22tn%22:%22O%22%7d&psig=AOvVaw1py-C0g_6BA_nhLqeJwaNg&ust=1528273688174333) [](https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjV_t_VjLzbAhWLrI8KHa8bAzkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.isoc.go.th/&psig=AOvVaw2z5-VBUfDMl7wHF3gGbw7Y&ust=1528273523360754)  [](http://4.bp.blogspot.com/_tF_DyjQ-CPA/TEP1FTshbgI/AAAAAAAACmk/ZAvyHhGd1J8/s1600/298px-Royal_Thai_Army_Seal_svg.png) [](https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE2NnGj7zbAhVJWH0KHQClAosQjRx6BAgBEAU&url=https://www.matichon.co.th/publicize/news_80107&psig=AOvVaw2AiC4jYjbOnIW5T69Y3PCm&ust=1528274297322972)

**กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต**

**สำนักงาน ป.ป.ท.**

**มิถุนายน 2561**

**สารบัญ**

**หน้า**

**เนื้อหา**

**บทที่ ๑ บทนำ**

* 1. ความเป็นมาของโครงการ
  2. วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ

**บทที่ ๒ คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงการ**

2.1 แผนปฏิบัติการร่วม ๕ หน่วยงาน

2.2 ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการ

2.3 วิธีการรายงานผลการดำเนินการ

2.4 ทะเบียนรายชื่อผู้ประสาน 5 หน่วยงาน

**ภาคผนวก**

รายละเอียดกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน

แบบก่อสร้าง

ตัวอย่างเอกสาร

พื้นที่กิจกรรมก่อสร้างฝาย

**1**

**ความเป็นมาของโครงการ**

**ประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต**

**กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์**

**ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน**

**2**



[](http://4.bp.blogspot.com/_tF_DyjQ-CPA/TEP1FTshbgI/AAAAAAAACmk/ZAvyHhGd1J8/s1600/298px-Royal_Thai_Army_Seal_svg.png)

[](https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE2NnGj7zbAhVJWH0KHQClAosQjRx6BAgBEAU&url=https://www.matichon.co.th/publicize/news_80107&psig=AOvVaw2AiC4jYjbOnIW5T69Y3PCm&ust=1528274297322972)

[](https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqxISPjrzbAhXErI8KHaQBDTwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/ldd.go.th/photos/a.705366779591463.1073741825.705366366258171/1349270021867799/?type=3&comment_tracking=%7b%22tn%22:%22O%22%7d&psig=AOvVaw1py-C0g_6BA_nhLqeJwaNg&ust=1528273688174333)

[](https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjV_t_VjLzbAhWLrI8KHa8bAzkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.isoc.go.th/&psig=AOvVaw2z5-VBUfDMl7wHF3gGbw7Y&ust=1528273523360754)

**ชื่อโครงการ** ประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตาม  
 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

1. **หลักการและเหตุผล**

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ทรัพยากรดินและน้ำ ในบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อทำเกษตรกรรมเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำลดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน รวมถึงเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมาย 1,097 แห่ง งบประมาณ 109.7 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ เดือนเมษายน – กันยายน 2561

ความจำเป็นในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดิน จึงได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับฝายมาประยุกต์และพัฒนารูปแบบเพื่อลดปริมาณน้ำไหลบ่า การดักเก็บตะกอนและเพิ่มมาตรการไหลซึมของน้ำลงในดิน ฝายชะลอน้ำ หรือ CHECK DAM ด้วยวิธีการชะลอน้ำในห้วย หนอง คลอง บึง ให้สามารถนำไปใช้ในเขตพื้นที่การเกษตร รวมถึงสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ระบบนิเวศโดยรอบ จึงดำเนินกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการคัดเลือกพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและอยู่นอกเขตป่าไม้ และมีความพร้อมของเกษตรกร อีกทั้งเป็นการสร้างทัศนคติ จิตสำนึกให้แก่ผู้เข้าร่วมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ให้มีความรู้สึกหวงแหนและเต็มใจที่จะช่วยกันรักษาธรรมชาติให้เกิดความสมดุล

เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล และให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นในระบบราชการอย่างต่อเนื่อง มีความพยายามในการป้องกันปราบปรามอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด จำนวนการทุจริตประพฤติมิชอบก็ยังมิได้ลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดเจนมากนัก ภายหลังจากที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ปฏิบัติงานร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT) ในหลายภารกิจสำคัญที่ผ่านมา จึงเล็งเห็นว่าแต่ละหน่วยงานมีเป้าหมายการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน จึงเป็นที่มาของโครงการฯ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปี งบประมาณ 2561 ของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมไปถึงการนำนวัตกรรมใหม่มาบูรณาการในการตรวจสอบ เพื่อให้ทุกภาคส่วนราชการและเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด

**3**

วิเคราะห์ ดำเนินการ และตรวจสอบ อย่างเต็มที่ และเป็นการวางมาตรการป้องกันการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สำนักงาน ป.ป.ท. จึงประสานความร่วมมือกับกอง  
อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT) และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลัก โดยมีการวางแผนงานร่วมกันในทุกขั้นตอน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ

1. **วัตถุประสงค์** 
   1. เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนราชการในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินโครงการ
   2. เพื่อวางรากฐานการตรวจสอบเฝ้าระวัง การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของทุกภาคส่วนราชการ โดยวิธีการบูรณาการ
   3. เพื่อลดขั้นตอน วิธีการ บุคลากร รวมถึงงบประมาณในการตรวจสอบภายการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ เนื่องจากได้มีการเฝ้าระวังและป้องกันมาตั้งแต่ต้น
   4. เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากการดำเนินโครงการ
2. **เป้าหมาย**

พื้นที่ดำเนินการ 45 จังหวัด ประกอบด้วย สระบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา หนองคาย ขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร หนองบัวลำภู บึงกาฬ เชียงใหม่ ลำพูนลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เลย พิจิตร สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี (ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ หนองพลับ – กัดหลวง) และประจวบคีรีขันธ์ (โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา แม่ฟ้าหลวง) กระบี่ นครศรีธรรมราช ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา และพัทลุง

1. **งบประมาณ (ของแต่ละหน่วยงาน)**

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.)

กรมพัฒนาที่ดิน /สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต/สถานีพัฒนาที่ดิน

องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT)

1. **หน่วยงานดำเนินการ**

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.)

กรมพัฒนาที่ดิน

ศปท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT)

1. **ระยะเวลาดำเนินการ**

**4**

ปีงบประมาณ 2561 (เดือนเมษายน – กันยายน 2561)

1. **วิธีดำเนินการ**

ภายใต้การดำเนินการของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งกำหนดพื้นที่กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2561 ไว้จำนวน 1,097 แห่ง โดยแบ่งตามเขตสำนักงานพัฒนาที่ดิน จำนวน 12 เขต รวม 45 จังหวัด โดยดำเนินการดังนี้

1. สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบ ดำเนินการหารือกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงและเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ อย่างละเอียด ครบถ้วน
2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกับ ศปท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินโครงการ
3. ประสานขอความร่วมมือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) กรมพัฒนาที่ดิน องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT) และ ศปท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง วิธีการ เข้าถึงการตรวจสอบโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ ในทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
4. ดำเนินการประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงวิธีดำเนินการทั้งก่อนและหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต
5. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความต่อเนื่องเป็นรูปธรรม มอบหมายให้กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขานุการโครงการ และจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องการประสานข้อมูล เอกสารการประชุม รายงานการประชุม และรายงานผลการดำเนินโครงการให้หน่วยร่วมตรวจทุกหน่วยทราบ ทั้งนี้ การรายงานผลการการดำเนินการให้กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด e –mail เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการดำเนินการรับ – ส่งข้อมูล เพื่อความรวดเร็ว เป็นระบบ และป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้น
6. ให้หน่วยงานร่วมตรวจทุกหน่วยแจ้งรายชื่อผู้ประสานของแต่ละหน่วยงาน ในแต่ละจังหวัด ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ทราบ เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อสำหรับติดต่อ สื่อสารระหว่างกันเพื่อความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และคล่องตัว ในการปฏิบัติงาน
7. กำหนดวิธีการตรวจสอบโดยให้ สำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 1 - 9 ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด เครือข่ายองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นในแต่ละพื้นที่ ประสานความร่วมมือโดยกำหนดเขตพื้นที่การตรวจสอบตามความรับผิดชอบของ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 1-9 หรือตามที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นสมควร โดยอิงข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่กิจกรรมตามสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1- 12 โดยดำเนินการภายใต้คู่มือการดำเนินโครงการ ประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต กรณีสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อรักษาดินและน้ำตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
8. ให้สำนักงาน ปปท. เขต 1 – 9 ในฐานะหน่วยตรวจสอบหลัก รายงานผลการดำเนินการ หากได้ตรวจสอบการก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ ที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นเอกสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาจัดทำบทสรุป วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค โดยศึกษารูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนที่มีความบกพร่อง แล้วนำไปพัฒนาการรูปแบบการตรวจสอบของสำนักงาน ป.ป.ท.ต่อไป ในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม
9. **ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**
   1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของส่วนราชการในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

**5**

* 1. การตรวจสอบเฝ้าระวังการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของทุกภาคส่วนราชการ โดยวิธีการ บูรณาการ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม
  2. ลดขั้นตอน วิธีการ บุคลากร งบประมาณในการตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ เนื่องจากได้มีการเฝ้าระวังและป้องกันมาตั้งแต่ต้น
  3. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ

1. **ผู้เสนอโครงการ**

นายสัญชาติ อุปนันชัย

ผู้อำนวยการกองอำนวยการต่อต้านการทุจริต

1. **ผู้เห็นชอบโครงการ**

พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

1. **ผู้อนุมัติโครงการ**

พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

**6**

**วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือโครงการ**

**ประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต**

**กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์**

**ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน**

**7**

* 1. วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ

จากสถานการณ์การทุจริตของประเทศที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏความรุนแรงในหลายรูปแบบและขยายตัวครอบคุลมทุกพื้นที่ ท่ามกลางความอ่อนแอของกระบวนการแก้ไขปัญหา หน่วยงานที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายถูกแทรกแซงจนถือได้ว่าขาดความเป็นอิสระส่งผลกระทบให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ส่งผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควรจะเป็น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ จึงตระหนักถึงภารกิจสำคัญนี้ โดยกำหนดวิธีการ กลไกในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ประจำกระทรวงและส่วนราชการ ต่างๆ รวมถึงการบูรณาการประสานพลังขับเคลื่อนกับหน่วยงานทหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานทางด้านกำลังพลให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสกัดกั้นปัญหาการทุจริต ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการและมีการใช้กลไกทางสังคมผ่านองค์กรเอกชน รวมไปถึงภาคประชาชน เพื่อเป็นการล้อมกรอบปัญหาให้แคบลงและเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนต่อการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจกรรมก่อสร้างชะลอน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ของกรมพัฒนาที่ดินขึ้น เพื่อให้เป็นแนวทาง วิธีการ ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมประสานพลังขับเคลื่อนการดำเนินการการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม แสดงให้เป็นความตื่นรู้ของประชาชน อันจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายใต้เป้าหมาย คนโกงรายเก่าจะหมดไป คนโกงรายใหม่ไม่เกิด ไม่เปิดโอกาสให้โกง สมดั่งเจตนารมณ์ได้

[](https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqxISPjrzbAhXErI8KHaQBDTwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/ldd.go.th/photos/a.705366779591463.1073741825.705366366258171/1349270021867799/?type=3&comment_tracking=%7b%22tn%22:%22O%22%7d&psig=AOvVaw1py-C0g_6BA_nhLqeJwaNg&ust=1528273688174333)[](https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjV_t_VjLzbAhWLrI8KHa8bAzkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.isoc.go.th/&psig=AOvVaw2z5-VBUfDMl7wHF3gGbw7Y&ust=1528273523360754)[](http://4.bp.blogspot.com/_tF_DyjQ-CPA/TEP1FTshbgI/AAAAAAAACmk/ZAvyHhGd1J8/s1600/298px-Royal_Thai_Army_Seal_svg.png)[](https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE2NnGj7zbAhVJWH0KHQClAosQjRx6BAgBEAU&url=https://www.matichon.co.th/publicize/news_80107&psig=AOvVaw2AiC4jYjbOnIW5T69Y3PCm&ust=1528274297322972)

**8**

**บทที่ ๒**

**คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงการ**

**ประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ**

**เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน**

**โดย**

**สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)**

**กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)**

**กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.)**

**กรมพัฒนาที่ดิน**

**องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT)**

**9**

แผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง ๕ หน่วยงาน

ภายใต้พื้นที่เป้าหมาย 1 จังหวัด

**สำนักงาน ปปท.เขต ๑**

**พื้นที่เป้าหมาย**

**หน่วยงานรับผิดชอบ**

๑ สำนักงาน ปปท.เขต ๑

๒. กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี

๓. กกล.รส.จังหวัดสระบุรี

๔. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี

๕. ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น ( ACT)

จังหวัดสระบุรี

4 /ฝาย

**4 ฝาย**

**ผู้ประสานงานร่วม**

1. พ.ต.ท. สมศักดิ์ แววพานิช ผอ.ปปท.เขต ๑ โทร. 08-4439-2052
2. พล.ต.นเรศ หมวกเหล็ก รอง ผอ. รมน.จังหวัด อ.ย.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.ว.ที่ ๕ โทร. 08-5396-2469
3. ผู้แทน กกล.รส.จังหวัดสระบุรี
4. นายศักดิ์ดา จันทร์แก้ว ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี โทร. 036-733-126
5. ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ACT)

**10**

แผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง ๕ หน่วยงาน

ภายใต้พื้นที่เป้าหมาย 2 จังหวัด

**สำนักงาน ปปท.เขต ๒**

**พื้นที่เป้าหมาย**

**หน่วยงานรับผิดชอบ**

๑ สำนักงาน ปปท.เขต 2

๒. กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี / ชลบุรี

๓. กกล.รส.จังหวัดจันทบุรี / ชลบุรี

๔. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดจันทบุรี / ชลบุรี

๕. ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น ( ACT)

10 /ฝาย

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดจันทบุรี

**25 ฝาย**

15 /ฝาย

**ผู้ประสานงานร่วม**

1.นายพิสิฏฐ์ สกาญจนชัย ผอ.ปปท.เขต 2 โทร. 08-4439-047

2.พล.ร.ต. วีระชาติ ชั้นประเสริฐ รอง ผอ. รมน.จังหวัด จ.บ.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.2 สง.ปรมน.ทร. โทร. 08-5449-953

(รับผิดชอบจังหวัดจันทบุรี)

3.พล.ต. ทัศนไนย ประทุมทอง ผอ. รมน.จังหวัด ช.บ.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 3 โทร. 08-1410-0909

(รับผิดชอบจังหวัดชลบุรี)

4.ผู้แทน กกล.รส.จังหวัดจันทบุรี / ชลบุรี

5. นายปรีชา โหนแหยม ผอ.สถานีพัฒนาทีดินจันทบุรี โทรง 039-433-713

6.นายวิรุธ คงเมือง ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี โทร. 038-389-106

7.ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ACT)

**11**

แผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง ๕ หน่วยงาน

ภายใต้พื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด

**สำนักงาน ปปท.เขต 3**

**พื้นที่เป้าหมาย**

**หน่วยงานรับผิดชอบ**

จังหวัดชัยภูมิ

20 /ฝาย

70 /ฝาย

จังหวัดสุรินทร์

20 /ฝาย

จังหวัดบุรีรัมย์

๑. สำนักงาน ปปท.เขต 3

๒. กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ/บุรีรัมย์/สุรินทร์/นครราชสีมา

๓. กกล.รส.จังหวัดชัยภูมิ/บุรีรัมย์/สุรินทร์นครราชสีมา ๔. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยภูมิ/บุรีรัมย์/สุรินทร์  
 นครราชสีมา

๕. ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น ( ACT)

**130 ฝาย**

20 /ฝาย

จังหวัดนครราชสีมา

**ผู้ประสานงานร่วม**

1. พ.ต.ท. สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท.เขต ๓ โทร. 08-4439-2053

2. พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิต รอง ผอ. รมน.จังหวัด น.ม.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 8 โทร. 08-1790-9800

(รับผิดชอบจังหวัดชัยภูมิ/บุรีรัมย์/สุรินทร์/นครราชสีมา)

4. ผู้แทน กกล.รส.จังหวัดชัยภูมิ/บุรีรัมย์/สุรินทร์/นครราชสีมา

5. นายสิทธิชัย โคตรมา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยภูมิ โทร. 044-124-114

6. นายสรรเสริญ เจริญศรี ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044-666-376-7

7. นายวัญญู เสมียนรัมย์ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-069905

8. นายสุวัฒน์ ธาตุทะนะ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-371-774

๙ .ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ACT)

**12**

แผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง ๕ หน่วยงาน

ภายใต้พื้นที่เป้าหมาย 9 จังหวัด

๑ สำนักงาน ปปท.เขต 4

๒. กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย/ขอนแก่น/อุดรธานี/  
 มหาสารคาม/กาฬสินธุ์/หนองบัวลำภู/บึงกาฬ/เลย

๓. กกล.รส.จังหวัดหนองคาย/ขอนแก่น/อุดรธานี/  
 มหาสารคาม/กาฬสินธุ์/หนองบัวลำภู/บึงกาฬ/เลย

๔. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองคาย/ขอนแก่น/   
 อุดรธานี/มหาสารคาม/กาฬสินธุ์/หนองบัวลำภู/

บึงกาฬ/เลย

๕. ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น ( ACT)

**สำนักงาน ปปท.เขต 4**

**หน่วยงานรับผิดชอบ**

**พื้นที่เป้าหมาย**

**157**

**ฝาย**

จังหวัดกาฬสินธุ์

10 /ฝาย

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดขอนแก่น

8 /ฝาย

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดสกลนคร

10 /ฝาย

20 /ฝาย

30 /ฝาย

จังหวัดหนองบัวลำภู

10/ฝาย

40 /ฝาย

จังหวัดบึงกาฬ

19/ฝาย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดเลย

10 /ฝาย

**13**

**สำนักงาน ปปท.เขต 4 (ต่อ)**

**ผู้ประสานงานร่วม**

1. นายทองสุข ณ พล รก.ผอ.ปปท.เขต 4 โทร. 08-485-7655

2. พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งตอน รอง ผอ. รมน.จังหวัด ข.ก.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 12 โทร. 09-4256-9895

(รับผิดชอบจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ )

3. พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี รอง ผอ. รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 10 โทร. 08-1262-5033

(รับผิดชอบจังหวัดอุดรธานี /เลย /หนองบัวลำภู /หนองคาย )

4. พล.ต.ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ รอง ผอ. รมน.จังหวัด ส.น. (ท) /ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 11 โทร. 08-2835-2772

(รับผิดชอบจังหวัดสกลนคร /บึงกาฬ)

5. ผู้แทน กกล.รส.จังหวัดมหาสารคาม /ขอนแก่น/ กาฬสินธุ์ /อุดรธานี /เลย /หนองบัวลำภู /หนองคาย/สกลนคร /บึงกาฬ

6. นางสาวนุชจรี กองพลพรหม ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองคาย โทร 042-012-535

7. นางนงนุช ศรีพุ่ม ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจงหวัดขอนแก่น โทร 043-246-759

8. นายสุทธิดล วงษ์จันฬา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี โทร 042-295-449

9. นายชูเกียรติ คำโสภา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคาม โทร 043-971-336

10. นายวิรัตน์ แสงแก้ว ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร 043-601-054

11 นายสุริยะ ยืนยง ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร โทร 042-099-893

12 นายอดุลย์ ศรีสุพรรณ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบังลำภู โทร 042-311-727

13.นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบึงกาฬ โทร 042-490-828

14 นายนิยม เยี่ยมอ่อน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย โทร 02-107-0790

15 .ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ACT)

**14**

แผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง ๕ หน่วยงาน

ภายใต้พื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด

๑ สำนักงาน ปปท.เขต 5

๒. กอ.รมน.จังหวัดลำพูน/เชียงใหม่/ลำปาง/แม่ฮ่องสอน/น่าน/   
 แพร่/พะเยา และเชียงราย

๓. กกล.รส.จังหวัดลำพูน/เชียงใหม่/ลำปาง/แม่ฮ่องสอน/น่าน/   
 แพร่/พะเยา และเชียงราย

๔. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน/เชียงใหม่/ลำปาง/แม่ฮ่องสอน/  
 น่าน/ แพร่/พะเยา และเชียงราย

๕. ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น ( ACT)

**สำนักงาน ปปท.เขต 5**

**หน่วยงานรับผิดชอบ**

**พื้นที่เป้าหมาย**

**390**

**ฝาย**

จังหวัดน่าน

10 /ฝาย

จังหวัดลำพูน

จังหวัดเชียงใหม่

90 /ฝาย

จังหวัดลำปาง

157/ฝาย

จังหวัดแพร่

13 /ฝาย

10 /ฝาย

จังหวัดพะเยา

20/ฝาย

60 /ฝาย

จังหวัดเชียงราย

30/ฝาย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

**15**

**สำนักงาน ปปท.เขต ๕ (ต่อ)**

**ผู้ประสานงานร่วม**

1. นายกฤษณ์ กระแสเวส ผอ.ปปท.เขต 5 โทร. 08-1372-2834

2. พล.ต.กรีพล อุทิตสาร รอง ผอ. รมน.จังหวัด ข.ม.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 15 โทร. 08-9755-440

(รับผิดชอบจังหวัดลำพูน/เชียงใหม่/ลำปาง/แม่ฮ่องสอน )

3. พล.ต.คณเดช พงศบางโพธิ์ รอง ผอ. รมน.จังหวัด ช.ร. (ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 16 โทร. 08-1886-1904

(รับผิดชอบจังหวัดน่าน/ แพร่/พะเยา และเชียงราย)

4. ผู้แทน กกล.รส.จังหวัดลำพูน/เชียงใหม่/ลำปาง/แม่ฮ่องสอน/น่าน/ แพร่/พะเยา และเชียงราย

5. นายเพียง พรมสงฆ์ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน โทร.053-096-046-7

6. นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-121-171

7. นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง โทร 054-269-569

8. นายสงวน พรมชาวนา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 053-613-853

9.นายอเนก ดีพรกุล ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดน่าน โทร 054-692-065

10. นายนครินทร์ ชมพู ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแพร่ โทร 054-597-294

11. นายวิชิต ขันแก้ว ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา โทร 054-410-567

12.นายศรีศักดิ์ ธานี ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย โทร 053-776-577

13 .ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ACT)

**16**

แผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง ๕ หน่วยงาน

ภายใต้พื้นที่เป้าหมาย 9 จังหวัด

๑ สำนักงาน ปปท.เขต 6

๒. กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์/พิษณุโลก/อุตรดิตถ์/พิจิตร/สุโขทัย/ตาก/กำแพงเพชร/นครสวรรค์ และอุทัยธานี

๓. กกล.รส.จังหวัดเพชรบูรณ์/พิษณุโลก/อุตรดิตถ์/พิจิตร/สุโขทัย/ตาก/กำแพงเพชร/นครสวรรค์ และอุทัยธานี

๔. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์/พิษณุโลก/อุตรดิตถ์/พิจิตร/สุโขทัย/ตาก/กำแพงเพชร/นครสวรรค์ และอุทัยธานี

๕. ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น ( ACT)

**สำนักงาน ปปท.เขต 6**

**หน่วยงานรับผิดชอบ**

**พื้นที่เป้าหมาย**

**236**

**ฝาย**

จังหวัดสุโขทัย

20 /ฝาย

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดพิษณุโลก

90 /ฝาย

จังหวัดอุตรดิตถ์

30/ฝาย

จังหวัดตาก

10 /ฝาย

16 /ฝาย

จังหวัดกำแพงเพชร

14/ฝาย

10 /ฝาย

จังหวัดนครสวรรค์

40/ฝาย

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดอุทัยธานี

6 /ฝาย

**17**

**สำนักงาน ปปท.เขต 6 (ต่อ)**

**ผู้ประสานงานร่วม**

1. นางรมณี กลั่นบิดา ผอ.ปปท.เขต 6 โทร. 08-9444-2627

2. พล.ต.สรายุทธ ปาลิวนิช รอง ผอ. รมน.จังหวัด พ.ล.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 14 โทร. 08-9439-9310

(รับผิดชอบจังหวัดอุทัยธานี/เพชรบูรณ์/สุโขทัย/อุตรดิตถ์/พิษณุโลก )

3. พล.ต. อนุสรณ์ ธูปทอง รอง ผอ. รมน.จังหวัด น.ว.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 13 โทร. 08-1953-5404

(รับผิดชอบจังหวัดนครสวรรค์/ตาก/กำแพงเพชร/พิจิตร)

4. ผู้แทน กกล.รส.จังหวัดเพชรบูรณ์/พิษณุโลก/อุตรดิตถ์/พิจิตร/สุโขทัย/ตาก/กำแพงเพชร/นครสวรรค์ และอุทัยธานี

5. นายสนอง คำสองสี ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร 056-736-0924

6. นายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โทร 055-009-824

7. นายสุชาติ เหรียญทอง ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุโขทัย โทร 055-019-709

8. นายพัฒนา อภิญดา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร 055-428-295

9. นายวิญญู เจ๊กชื่น ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร โทร 056-990-034

10. นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก โทร 055-508-988

11.นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร โทร 055-705-734

12.นายฐกร กลิ่นจำปา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ โทร 056-247-213

13. นายตระกูล นามโลมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุทัยธานี โทร 055-019-709

14 .ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ACT)

**18/**

แผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง ๕ หน่วยงาน

ภายใต้พื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด

**สำนักงาน ปปท.เขต 7**

**พื้นที่เป้าหมาย**

**หน่วยงานรับผิดชอบ**

จังหวัดกาญจนบุรี

๑ สำนักงาน ปปท.เขต 7

๒. กอ.รมน.จังหวัดกาญจนบุรี/เพชรบุรี /ประจวบคีรีขันธ์

๓. กกล.รส.จังหวัดกาญจนบุรี/เพชรบุรี /ประจวบคีรีขันธ์

๔. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี/เพชรบุรี /  
 ประจวบคีรีขันธ์

๕. ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น ( ACT)

40 /ฝาย

50 /ฝาย

จังหวัดประจวบฯ

จังหวัดเพชรบุรี

**100 ฝาย**

10 /ฝาย

**ผู้ประสานงานร่วม**

1. พ.ต.ท. เทิดศักดิ์ พุฒซ้อน ผอ.ปปท.เขต 7 โทร. 08-5484-2034

2. พล.ต.ชินโชติ บุญยไพศาล รอง ผอ. รมน.จังหวัด น.ฐ.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 6 โทร. 09-5896-4551

(รับผิดชอบจังหวัดกาญจนบุรี)

3. พล.ต.สีหเดช ตีสนธิโชติ รอง ผอ. รมน.จังหวัด พ.บ..(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 7 โทร. 09-5498-9451

(รับผิดชอบจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)

4. ผู้แทน กกล.รส.จังหวัดกาญจนบุรี/เพชรบุรี /ประจวบคีรีขันธ์

5. นายสากล ณ ฤทธิ์ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034-564-291

6. นายิรันดร ทังสฤดี ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-503-036

7. นายอัมพร พวงพวา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-510-796

8 .ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ACT)

**19/**

แผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง ๕ หน่วยงาน

ภายใต้พื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด

๑ สำนักงาน ปปท.เขต 8

๒. กอ.รมน.จังหวัดกระบี่/นครศรีธรรมราช/ชุมพร/พังงา/

สุราษฎร์ธานี และระนอง

๓. กกล.รส.จังหวัดกระบี่/นครศรีธรรมราช/ชุมพร/พังงา/

สุราษฎร์ธานี และระนอง

๔. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกระบี่/นครศรีธรรมราช/ชุมพร/พังงา/

สุราษฎร์ธานี และระนอง

๕. ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น ( ACT)

**สำนักงาน ปปท. เขต 8**

**หน่วยงานรับผิดชอบ**

**พื้นที่เป้าหมาย**

**41**

**ฝาย**

จังหวัดพังงา

10 /ฝาย

จังหวัดกระบี่

จังหวัดนครศรีฯ

7 /ฝาย

จังหวัดชุมพร

5/ฝาย

จังหวัดสุราษฎร์ฯ

3 /ฝาย

จังหวัดระนอง

10/ฝาย

6 /ฝาย

**20/**

**สำนักงาน ปปท.เขต 8 (ต่อ)**

**ผู้ประสานงานร่วม**

1. นายอภินันท์ นาวิกนันท์ ผอ.ปปท.เขต 8 โทร. 08-4439-2059

2. พล.ต. ทรงพล สุมนาวดี รอง ผอ. รมน.จังหวัด ส.ฎ.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 17 โทร. 09-8462-4090

(รับผิดชอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี/ชุมพร/นครศรีธรรมราช )

3. พล.ต. ทัศนไนย ประทุมทอง รอง ผอ. รมน.จังหวัด ช.บ.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 3 โทร. 08-1410-0909

(รับผิดชอบจังหวัดกระบี่/ระนอง )

4. น.อ.ธีค์ชรัช ศรีสวัสดิ์ ร.น. รอง ผอ. รมน.จังหวัด พ.ง. (ท)/ รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 1 โทร. 08-7830-4296

(รับผิดชอบจังหวัดพังงา)

5. ผู้แทน กกล.รส.จังหวัดกระบี่/นครศรีธรรมราช/ชุมพร/พังงา/สุราษฎร์ธานี และระนอง

6. นายนิพล เข็มขาว ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 075-378-088

7. นายประสิทธิ์ แสงภักดี ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกระบี่ โทร 075-680-337

8. นายจำเริญ นาคคง ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร โทร 077-653-087

9. นายนายวิเชียร พรหมทอง ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา โทร 076-461-532

10.นายสะอาด บุตรเล็ก ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 077-380-785-6

11.นายสามารถ สร้อยทอง ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดระนอง โทร 077-989-825

12..ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ACT)

**21/**

แผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง ๕ หน่วยงาน

ภายใต้พื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด

**สำนักงาน ปปท.เขต 9**

จังหวัดพัทลุง

**พื้นที่เป้าหมาย**

**หน่วยงานรับผิดชอบ**

จังหวัดสงขลา

๑ สำนักงาน ปปท.เขต 9

๒. กอ.รมน.จังหวัดตรัง/สงขลา และพัทลุง

๓. กกล.รส.จังหวัดตรัง/สงขลา และพัทลุง

๔. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตรัง/สงขลา

และพัทลุง

๕. ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น ( ACT)

จังหวัดตรัง

**14 ฝาย**

3/ฝาย

6 /ฝาย

5 /ฝาย

**ผู้ประสานงานร่วม**

1.พ.ต.อ.กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ.ปปท.เขต 9 โทร. 08-2667-0569

2. พ.อ.พิชิต โชติแก้ว รอง ผอ. รมน.จังหวัด ต.ง. (ท)/ รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 1 โทร. 08-1410-0909

(รับผิดชอบจังหวัดตรัง )

3. รอง ผอ. รมน.จังหวัด ส.ข.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 18 โทร. 09-8835-2996

(รับผิดชอบจังหวัดสงขลา )

4. พล.ต. ทรงพล สุมนาวดี รอง ผอ. รมน.จังหวัด ส.ฎ.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 17 โทร. 09-8462-4090

(รับผิดชอบจังหวัดพัทลุง)

5.ผู้แทน กกล.รส.จังหวัดตรัง/สงขลา และพัทลุง

6. นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตรัง โทร 075 501-059

7.นางศิริวรรณ เกษตรสุนทร ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา โทร 074-894-300

8. นายณรงค์ ทองเหล่ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพัทลุง โทร 074-681-205

9.ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ACT)

**22/**

**ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการ**

1. เมื่อชุดปฏิบัติการได้รับแจ้งจากคณะทำงานฝ่ายอำนวยการตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท. ที่ 227 / ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ลงวันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๖๑ ให้ชุดปฏิบัติการจัดการประชุม ชี้แจง วางแผน กำหนดสถานที่ วัน เวลา ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนโดยจัดชุดปฏิบัติการเป็นชุดย่อยเพื่อความรวดเร็วของภารกิจก็ตามแต่เห็นสมควร สำหรับพิกัดกิจกรรมการสร้างฝายของแต่ละจังหวัดนั้นให้ตรวจสอบได้จากพื้นที่กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี ๒๕๖๑ ของกรมพัฒนาที่ดิน เอกสารตามภาคผนวก
2. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินโครงการ ดังนี้

๒.๑ การกำหนดพื้นที่เป้าหมายของแต่ละพื้นที่กิจกรรม ได้รับความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านหรือไม่สำหรับพื้นที่นอกเขตเกษตรกรรม ได้มีการขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการหรือไม่

๒.๒ ตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณปริมาณวัสดุ และราคาก่อสร้างฝายชะลอน้ำ โดยเทียบกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงกับตารางคำนวณของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด (รายละเอียดการคำนวณตามตัวอย่างที่ระบุในคู่มือการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกรมพัฒนาที่ดิน เอกสารตามภาคผนวก

๒.๓ ตรวจสอบความถูกต้องของการจ้างแรงงาน ต้องเป็นการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยพิจารณาเกษตรกรผู้รับจ้างแรงงานจากบัญชีเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัญชีผู้มีรายได้น้อยก่อนเป็นลำดับแรกและวิธีการจ่ายค่าจ้างให้จ่ายค่าจ้างให้กับเกษตรกรผู้รับจ้างผ่านบัญชีธนาคาร (กรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส. ธนาคารอิสลาม) หรือหากมีข้อจำกัดในการจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเงินสดโดยมีใบสำคัญรับเงินเขียนระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและให้เกษตรกรผู้รับจ้างลงนามรับเงินพร้อมกับมีพยานลงนามรับรอง

1. ๒.๔ ตรวจสอบการได้มาของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างฝายชะลอน้ำฯ ว่าได้มาโดยถูกต้อง หรือครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คู่มือของกรมพัฒนาที่ดินกำหนดไว้หรือไม่ เอกสารตามภาคผนวก

โดยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบด้วย

-กระสอบพลาสติกสาน ขนาด 0.70x0.45 ม. หรือมีขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม

-ทรายผสมซีเมนต์ (Soil Cement) อัตราส่วนซีเมนต์กับทราย 1:10

-หลักไม้ เพื่อวางผังการก่อสร้าง

-เชือกสำหรับรัดปากถุงกระสอบ และขึงระหว่างหลักไม้ผังแนวการก่อสร้าง

-จอบ พลั่ว เสียม สำหรับปรับแต่งดิน การผสมวัสดุทรายกับซีเมนต์และกรอกทรายผสมซีเมนต์ใส่กระสอบ (หมายเหตุ จำนวนอุปกรณ์ให้พิจารณาจากความเหมาะสมกับปริมาณงานตามแบบ)

๒.๕ การผสมทรายและซีเมนต์ เป็นการผสมแบบแห้งให้ทำการคลุกเคล้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ต้องใช้น้ำมาผสมร่วมด้วย และอัตราส่วนการผสมคือ 1 ต่อ 10 โดยปริมาตร หากใช้ปูนซีเมนต์ 1 ถุงขนาด 50 กิโลกรัม จะใช้ทรายผสมจำนวน 0.36 ลบ.ม. หรือใช้ทรายมีน้ำหนัก 522 กิโลกรัม และหากต้องการผสมให้ได้ปริมาตร 1 ลบ.ม. จะต้องใช้ทราย 1 ลบ.ม. หรือปูนซีเมนต์น้ำหนัก 140 กิโลกรัม หรือ 2.8 ถุง

**23/**

2.6 เมื่อได้มีการจัดเรียงกระสอบแล้วให้ชุดปฏิบัติตรวจสอบความถูกต้องว่ากระสอบได้ถูกจัดเรียงให้เป็นไปตามแบบแปลนหรือไม่

2.7 สำหรับการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ นั้นเป็นหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนั้น ๆ โดยทำการจัดซื้อในคราวเดียวเป็นรายตำบล ทั้งนี้ตามแนวทางที่กรมพัฒนาที่ดินได้กำหนดไว้ เอกสารตามภาคผนวก

2.8 หากชุดปฏิบัติการตรวจสอบแล้วเห็นว่า การดำเนินการในขั้นตอนใดเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้ตั้งข้อสังเกตพร้อมทั้งรายงานให้สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ดำเนินการในขั้นตอนนั้นๆ ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อป้องกันปัญหาเรื้อรังที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

๒.9 เมื่อการก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ แล้วเสร็จ ให้รายงานผลการดำเนินการให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน ทราบ เพื่อนำมาศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดเป็นนวัตกรรมการตรวจสอบในเชิงป้องปรามขอสำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไปในอนาคต

**24/**

**การรายงานผล**

**25/**

**รายชื่อผู้ประสาน /พื้นที่รับผิดชอบตามโครงการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สำนักงาน ปปท.เขต ๑ | | | | |
| ลำดับ | ชื่อ /สกุล | ตำแหน่ง | พื้นที่รับผิดชอบ | หมายเลขโทรศัพท์ |
|  | พ.ต.ท. สมศักดิ์  แววพานิช | ผอ.ปปท.เขต ๑ | จังหวัดสระบุรี | 08-4439-2052 |
|  | พล.ต.นเรศ หมวกเหล็ก | รอง ผอ. รมน.จังหวัด อ.ย.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.ว.ที่ ๕ | 08-5396-2469 |
|  | ผู้แทน กกล.รส.จังหวัดสระบุรี |  |  |
|  | นายศักดิ์ดา จันทร์แก้ว | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี | 036-733-126 |
|  | ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ACT) | องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ACT) |  |
| สำนักงาน ปปท.เขต 2 | | | | |
| ลำดับ | ชื่อ /สกุล | ตำแหน่ง | พื้นที่รับผิดชอบ | หมายเลขโทรศัพท์ |
|  | นายพิสิฏฐ์ สกาญจนชัย | ผอ.ปปท.เขต 2 |  | 08-4439-2047 |
|  | พล.ร.ต. วีระชาติ ชั้นประเสริฐ | รอง ผอ. รมน.จังหวัด จ.บ.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.2 สง.ปรมน.ทร. | จังหวัดจันทบุรี | 08-5449-8953 |
|  | พล.ต. ทัศนไนย ประทุมทอง | ผอ. รมน.จังหวัด ช.บ.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 3 | จังหวัดชลบุรี | 08-1410-0909 |
|  | ผู้แทน กกล.รส.จังหวัดจันทบุรี / ชลบุรี | กกล.รส.จังหวัดจันทบุรี / ชลบุรี | จังหวัดจันทบุรี / ชลบุรี |  |
|  | นายปรีชา โหนแหยม | ผอ.สถานีพัฒนาทีดินจันทบุรี | จังหวัดจันทบุรี | 039-433-713 |
|  | นายวิรุธ คงเมือง | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี | จังหวัดชลบุรี | 038-389-106 |
|  | ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (แห่งประเทศไทย) (ACT) | ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (แห่งประเทศไทย) (ACT) |  |  |
| สำนักงาน ปปท.เขต 3  **26/** | | | | |
| ลำดับ | ชื่อ /สกุล | ตำแหน่ง | พื้นที่รับผิดชอบ | หมายเลขโทรศัพท์ |
|  | พ.ต.ท. สามารถ ไชยณรงค์ | ผอ.ปปท.เขต ๓ |  | 08-4439-2053 |
|  | พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิต | รอง ผอ. รมน.จังหวัด น.ม.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 8 | จังหวัดชัยภูมิ/บุรีรัมย์/สุรินทร์/นครราชสีมา | 08-1790-9800 |
|  | ผู้แทน กกล.รส.จังหวัดชัยภูมิ/บุรีรัมย์/สุรินทร์/นครราชสีมา | กกล.รส.จังหวัดชัยภูมิ/บุรีรัมย์/สุรินทร์/นครราชสีมา | จังหวัดชัยภูมิ/บุรีรัมย์/สุรินทร์/นครราชสีมา |  |
|  | นายสิทธิชัยโคตรมา | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยภูมิ | จังหวัดชัยภูมิ |  |
|  | นายสรรเสริญ เจริญศรี | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ | จังหวัดบุรีรัมย์ | 044-666-376-7 |
|  | นายวัญญู เสมียนรัมย์ | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุรินทร์ | จังหวัดสุรินทร์ | 044-069905 |
|  | นายสุวัฒน์ ธาตุทะนะ | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมา | จังหวัดนครราชสีมา | 044-371-774 |
|  | ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (แห่งประเทศไทย) (ACT) | องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น  (แห่งประเทศไทย) (ACT) |  |  |

**27/**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| สำนักงาน ปปท.เขต ๔ | | | |
| ชื่อ /สกุล | ตำแหน่ง | พื้นที่รับผิดชอบ | หมายเลขโทรศัพท์ |
| นายทองสุข ณ พล | รก.ผอ.ปปท.เขต ๔ |  | 08-5485-7655 |
| นายทองสุข ณ พล | รอง ผอ. รมน.จังหวัด ข.ก.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 12 | จังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ | 09-4256-9895 |
| พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี | รอง ผอ. รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 10 | จังหวัดอุดรธานี /เลย /หนองบัวลำภู /หนองคาย ) | 08-1262-5033 |
| พล.ต.ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ | รอง ผอ. รมน.จังหวัด ส.น. (ท) /ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 11 | จังหวัดสกลนคร /บึงกาฬ) | 08-2835-2772 |
| นางสาวนุชจรี กองพลพรหม | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองคาย | จังหวัดหนองคาย | 042-012-535 |
| นางนงนุช ศรีพุ่ม | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น | จังหวัดขอนแก่น | 042-012-535 |
| นายสุทธิดล วงษ์จันฬา | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี | จังหวัดอุดรธานี | 042-295-449 |
| นายชูเกียรติ คำโสภา | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคาม | จังหวัดมหาสารคาม | 043-971-336 |
| นายวิรัตน์ แสงแก้ว | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ | จังหวัดกาฬสินธุ์ | 043-601-054 |
| นายสุริยะ ยืนยง | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร | จังหวัดสกลนคร | 042-099-893 |
| นายอดุลย์ ศรีสุพรรณ | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบังลำภู | จังหวัดหนองบังลำภู | 042-311-727 |
| นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบึงกาฬ | จังหวัดบึงกาฬ | 042-490-828 |
| นายนิยม เยี่ยมอ่อน | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร | จังหวัดสกลนคร | 02-107-0790 |
| ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT) | องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย)(ACT) |  |  |

**28/**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| สำนักงาน ปปท.เขต ๕ | | | |
| ชื่อ /สกุล | ตำแหน่ง | พื้นที่รับผิดชอบ | หมายเลขโทรศัพท์ |
| นายกฤษณ์ กระแสเวส | ผอ.ปปท.เขต 5 |  | 08-1372-2834 |
| พล.ต.กรีพล อุทิตสาร | ผอ. รมน.จังหวัด ข.ม.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 15 | จังหวัดลำพูน/เชียงใหม่/ลำปาง/แม่ฮ่องสอน ) | 08-9755-3440 |
| พล.ต.คณเดช พงศบางโพธิ์ | รอง ผอ. รมน.จังหวัด ช.ร. (ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 16 | จังหวัดน่าน/ แพร่/พะเยา และเชียงราย) | 08-1886-1904 |
| ผู้แทน กกล.รส. |  | จังหวัดลำพูน/เชียงใหม่/ลำปาง/แม่ฮ่องสอน/น่าน/ แพร่/พะเยา และเชียงราย |  |
| นายเพียง พรมสงฆ์ | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน | จังหวัดลำพูน | 053-096-046-7 |
| นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ | จังหวัดเชียงใหม่ | 053-121-171 |
| นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง | จังหวัดลำปาง | ๐54-269-569 |
| นายสงวน พรมชาวนา | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 053-613-853 |
| นายอเนก ดีพรกุล | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแพร่ | จังหวัดแพร่ | 054-597-294 |
| นายนครินทร์ ชมพู | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร | จังหวัดสกลนคร | 042-099-893 |
| นายวิชิต ขันแก้ว | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา | จังหวัดพะเยา | 054-410-567 |
| นายศรีศักดิ์ ธานี | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย | จังหวัดเชียงราย | 053-776-577 |
| ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT) | องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย)(ACT) |  |  |

**29/**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| สำนักงาน ปปท.เขต ๖ | | | |
| ชื่อ /สกุล | ตำแหน่ง | พื้นที่รับผิดชอบ | หมายเลขโทรศัพท์ |
| นางรมณี กลั่นบิดา | ผอ.ปปท.เขต ๖ |  | ๐8-9444-2627 |
| พล.ต.สรายุทธ ปาลิวนิช | รอง ผอ. รมน.จังหวัด พ.ล.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 14 | จังหวัดอุทัยธานี/เพชรบูรณ์/สุโขทัย/อุตรดิตถ์/พิษณุโลก ) | 08-9439-9310 |
| พล.ต. อนุสรณ์ ธูปทอง | รอง ผอ. รมน.จังหวัด น.ว.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 13 | จังหวัดนครสวรรค์/ตาก/กำแพงเพชร/พิจิตร) | 08-1953-5404 |
| ผู้แทน กกล.รส. |  | จังหวัดเพชรบูรณ์/พิษณุโลก/อุตรดิตถ์/พิจิตร/สุโขทัย/ตาก/กำแพงเพชร/นครสวรรค์ และอุทัยธานี |  |
| นายสนอง คำสองสี | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ | จังหวัดเพชรบูรณ์ | 0596-736-092-4 |
| นายสมบูรณ์ ธิจันทร์ | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก | จังหวัดพิษณุโลก | 055-009-824 |
| นายสุชาติ เหรียญทอง | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุโขทัย | จังหวัดสุโขทัย | ๐55-019-709 |
| นายพัฒนา อภิญดา | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ | จังหวัดอุตรดิตถ์ | 055-428-295 |
| นายวิญญู เจ๊กชื่น | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร | จังหวัดพิจิตร | 056-990-034 |
| นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก | จังหวัดตาก | 055-508-988 |
| นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร | จังหวัดกำแพงเพชร | ๐55-705-73๔ |
| นายฐกร กลิ่นจำปา | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ | จังหวัดนครสวรรค์ | 056-247-213 |
| นายตระกูล นามโลมา | ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุทัยธานี | จังหวัดอุทัยธานี | 055-019-709 |
| ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT) | องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT) |  |  |

**30/**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| สำนักงาน ปปท.เขต ๗ | | | |
| ชื่อ /สกุล | ตำแหน่ง | พื้นที่รับผิดชอบ | หมายเลขโทรศัพท์ |
| พ.ต.ท. เทิดศักดิ์ พุฒซ้อน | ผอ.ปปท.เขต 7 |  | 08-5484-2034 |
| พล.ต.ชินโชติ บุญยไพศาล โทร. | รอง ผอ. รมน.จังหวัด น.ฐ.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 6 | จังหวัดกาญจนบุรี | 09-5896-4551 |
| พล.ต.สีหเดช ตีสนธิโชติ โทร. | รอง ผอ. รมน.จังหวัด พ.บ..(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 7 | จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ | 09-5498-9451 |
| ผู้แทน กกล.รส. |  | จังหวัดกาญจนบุรี/เพชรบุรี /ประจวบคีรีขันธ์ |  |
| นายสากล ณ ฤทธิ์ | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี | จังหวัดกาญจนบุรี | 034-564-291 |
| นายนิรันดร ทังสฤดี | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี | จังหวัดเพชรบุรี | 032-503-036 |
| นายอัมพร พวงพวา | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 032-510-796 |
| ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT) | ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT) |  |  |

**318/**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| สำนักงาน ปปท.เขต ๘ | | | |
| ชื่อ /สกุล | ตำแหน่ง | พื้นที่รับผิดชอบ | หมายเลขโทรศัพท์ |
| นายอภินันท์ นาวิกนันท์ | ผอ.ปปท.เขต 8 |  | 08-4439-2059 |
| พล.ต. ทรงพล สุมนาวดี | รอง ผอ. รมน.จังหวัด ส.ฎ.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 17 | จังหวัดสุราษฎร์ธานี/ชุมพร/นครศรีธรรมราช | 09-8462-4090 |
| พล.ต. ทัศนไนย ประทุมทอง | รอง ผอ. รมน.จังหวัด ช.บ.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 3 | จังหวัดกระบี่/ระนอง | 08-1410-0909 |
| น.อ.ธีค์ชรัช ศรีสวสดิ์ | ร.น. รอง ผอ. รมน.จังหวัด พ.ง. (ท)/ รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 1 | จังหวัดพังงา | 08-7830-4296 |
| ผู้แทน กกล.รส. |  | จังหวัดลำพูน/เชียงใหม่/ลำปาง/แม่ฮ่องสอน/น่าน/ แพร่/พะเยา และเชียงราย |  |
| นายนิพล เข็มขาว | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช | จังหวัดนครศรีธรรมราช | 075-378-088 |
| นายประสิทธิ์ แสงภักดี | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกระบี่ | จังหวัดกระบี่ | 075-680-337 |
| นายจำเริญ นาคคง | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร | จังหวัดชุมพร | ๐77-653-087 |
| นายวิเชียร พรหมทอง | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา | จังหวัดพังงา | 076-461-532 |
| นายสะอาด บุตรเล็ก | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 077-380-785-6 |
| นายสามารถ สร้อยทอง | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดระนอง | จังหวัดระนอง | 077-989-825 |
| ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT) | ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT) |  |  |

**32/**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| สำนักงาน ปปท.เขต ๙ | | | |
| ชื่อ /สกุล | ตำแหน่ง | พื้นที่รับผิดชอบ | หมายเลขโทรศัพท์ |
| พ.ต.อ.กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์ | ผอ.ปปท.เขต 9 |  | โทร. 08-2667-0569 |
| พ.อ.พิชิต โชติแก้ว | รอง ผอ. รมน.จังหวัด ต.ง. (ท)/ รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 1 | จังหวัดตรัง | โทร. 08-1410-0909 |
|  | รอง ผอ. รมน.จังหวัด ส.ข.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 18 | จังหวัดสงขลา | โทร. 09-8835-2996 |
| พล.ต. ทรงพล สุมนาวดี | รอง ผอ. รมน.จังหวัด ส.ฎ.(ท)/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 17 | จังหวัดพัทลุง | โทร. 09-8462-4090 |
| ผู้แทน กกล.รส. |  | จังหวัดลำพูน/เชียงใหม่/ลำปาง/แม่ฮ่องสอน/น่าน/ แพร่/พะเยา และเชียงราย |  |
| นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตรัง | จังหวัดตรัง | โทร 075 501-059 |
| นางศิริวรรณ เกษตรสุนทร โทร | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา | จังหวัดสงขลา | 074-894-300 |
| นายณรงค์ ทองเหล่ | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพัทลุง | จังหวัดพัทลุง | โทร 074-681-205 |
| ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT) | ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT) |  |  |

ภาคผนวก

**พื้นที่กิจกรรมก่อสร้าง**

**ฝายชะลอน้ำฯ**